## Slide 1
opeSchedule
開発スケジュール管理ツール 導入提案資料
管理職向け | コスト・比較・導入計画
PowerApps との比較
現行システムとの 機能・コスト差を整理
AWS / オンプレ 運用案
2つの構成案と コスト試算を提示
移行計画
段階的導入と リスク対策を明示
2026年3月 情報システム部門
本資料は管理職の意思決定を支援するために作成されました

## Slide 2
opeSchedule 導入提案
管理職向け
目次
本資料の構成
1
現状の課題 — PowerApps 運用の問題点
2
opeSchedule 提案システム概要
3
PowerApps vs opeSchedule 機能比較
4
運用コスト比較（PowerApps / AWS / オンプレ）
5
AWS 構成案
6
オンプレ構成案
7
コスト試算サマリー
8
移行・導入スケジュール
9
リスクと対策
10
推奨構成と意思決定フロー
11
まとめ・次のアクション

## Slide 3
opeSchedule 導入提案
管理職向け
現状の課題
PowerApps で運用している開発スケジュール管理の問題点
ライセンスコスト大
Power Apps per-user プランは 1 人あたり約 3,000 円/月。20 名規模で月 60,000 円（年 72 万円）。 ユーザー増加に比例してコストが膨らむ。
カスタマイズの制約
ガントチャートの細かな表示制御（マイルストーン◆、 バー色指定、ドラッグ）が標準では困難。 追加開発にはプレミアムコネクタ費用が発生。
データ主権・可搬性
データは Microsoft クラウドに保存。 エクスポート・移行が困難で、サービス停止リスク。 オフライン利用・ローカル保存は不可。
バージョン管理の欠如
スケジュールの過去版を参照・比較する 機能が標準では提供されない。 変更履歴も手動管理が必要。
ベンダーロックイン
Microsoft 365 ライセンス体系の変更や Price 改定に全面依存。価格交渉力ゼロ。 M365 解約時はシステム即廃止。
学習・保守コスト
Power Fx（独自言語）の習得が必要。 社内エンジニアでの改修が難しく 外部ベンダーへの依存度が高い。
現行 PowerApps の主要課題

## Slide 4
opeSchedule 導入提案
管理職向け
opeSchedule 提案システム概要
自社開発の Web ベースガントチャート — 拡張・保守・コストすべてに優れる
主要機能
● インタラクティブ ガントチャート（ドラッグ & ドロップ）
● マイルストーン / 通常タスク の混在管理
● 手動バージョンUP + 変更ログ（差分追跡）
● プロジェクト毎の JSON / CSV インポート・エクスポート
● タスク依存関係（矢印線）の可視化
● モデル名 による最上位分類（プロジェクト群を整理）
● サムネイル画像 をヘッダーに表示（視認性向上）
● 複数プロジェクト比較表示（セパレーター行で視認性向上）
● REST API 完備（他システムとの連携容易）
技術スタック
バックエンド
Python / FastAPI
フロントエンド
React 18 + Vite
ガントライブラリ
Frappe Gantt (OSS)
データベース
SQLite (開発) / PostgreSQL (本番)
コンテナ
Docker / docker-compose
CI/CD
GitHub Actions
自社開発 OSS 構成のため、ユーザー数無制限・追加ライセンス費ゼロ・社内エンジニアによる改修自在

## Slide 5
opeSchedule 導入提案
管理職向け
PowerApps vs opeSchedule 機能比較
主要機能・運用面での詳細比較
比較項目
PowerApps (現行)
opeSchedule (提案)
優位
ガントチャート表示
基本のみ (Power BI 連携要)
ドラッグ & ドロップ, マイルストーン◆
提案
ユーザー数
無制限 (M365 依存)
完全無制限・追加費ゼロ
提案
ライセンス費
約 3,000 円/人/月
0 円 (OSS)
提案
バージョン管理
なし (手動)
自動変更ログ + 手動バージョンUP
提案
データ保存場所
Microsoft クラウド
自社管理 (AWS or オンプレ)
提案
カスタマイズ性
Power Fx 限定 / 外注依存
Python/React — 社内改修可
提案
オフライン動作
不可
オンプレ構成で社内 LAN 完結可
提案
既存 M365 統合
Teams / SharePoint 連携容易
REST API 経由で要別途実装
現行
管理者不要運用
Microsoft 管理コンソール
サーバー管理者が必要 (最小限)
現行
初期導入コスト
即時利用可
環境構築 1〜2 週間
現行

## Slide 6
opeSchedule 導入提案
管理職向け
運用コスト比較
PowerApps 現行 / AWS 運用 / オンプレ運用 — 年間コスト比較（20名規模想定）
PowerApps (現行)
ライセンス費
3,000 円 × 20 名 × 12 ヶ月
小計
720,000 円/年
追加カスタマイズ
外注費: 50〜200 万円/件
管理コスト
M365 管理者工数 (年 5〜10 日)
5年累計試算
約 360〜700 万円
AWS 運用 (提案)
EC2 t3.small
約 2,200 円/月
RDS db.t3.micro
約 2,200 円/月
ALB + Route53
約 2,800 円/月
小計
約 86,400 円/年
5年累計試算
約 43〜80 万円 (初期含)
オンプレ運用 (提案)
サーバー機器(初期)
20〜50 万円 (1 回のみ)
電気代 + 保守
約 10,000 円/月
IT人件費(月1h)
約 5,000 円/月
小計
約 180,000 円/年 + 初期費
5年累計試算
約 90〜130 万円 (機器込)
vs
vs
※ AWS 費用は 2026年3月 時点の東京リージョン料金 (1USD=150円換算)。実際の費用はリソースサイズ・通信量により変動します。 ※ オンプレは機器償却 5年で試算。

## Slide 7
opeSchedule 導入提案
管理職向け
AWS 構成案
スモールスタート構成 — 可用性・スケーラビリティを確保しつつ低コストで運用
AWS 構成図（概要）
Route 53
カスタムドメイン → ALB への DNS 解決
ACM (SSL証明書)
HTTPS 化（無料で自動更新）
ALB
ロードバランサー → EC2 への振り分け
EC2 t3.small
アプリサーバー (2vCPU / 2GB) — Docker 実行
└ Docker
opeSchedule (FastAPI + Vite ビルド済み)
RDS db.t3.micro
PostgreSQL 15 — Multi-AZ オプション可
S3
DB バックアップ・ログ保存
CloudWatch
監視・アラート → メール通知
VPC / SG
アクセス制御 (443/80 のみ開放)
月額コスト内訳（概算）
EC2 t3.small
~$15
~2,200 円
RDS db.t3.micro
~$15
~2,200 円
ALB
~$16
~2,400 円
Route 53
~$0.5
~75 円
S3 (バックアップ)
~$1
~150 円
CloudWatch
~$2
~300 円
データ転送 (出)
~$1
~150 円
合計 (月)
~$51
~7,600 円
合計 (年)
~$612
~91,800 円
スケールアップ時: EC2 → t3.medium / ECS Fargate, RDS → Multi-AZ で対応可。CloudFront 追加で全国高速化も容易。

## Slide 8
opeSchedule 導入提案
管理職向け
オンプレ構成案
社内 LAN 完結構成 — データを自社管理、インターネット不要で運用可能
オンプレ構成図（概要）
社内サーバー
Ubuntu 22.04 LTS — 既存サーバー転用可
Docker
opeSchedule コンテナ実行
PostgreSQL 15
Docker コンテナ or ホスト直インストール
Nginx (リバプロ)
社内 HTTP/HTTPS ルーティング
社内 DNS
ホスト名解決 (例: gantt.internal)
バックアップ
cron + pg_dump → NAS/共有ドライブ
アクセス制御
社内 LAN のみ — ファイアウォールで外部遮断
監視
Zabbix / Mackerel（任意）— メール通知
OS 更新
月 1 回 unattended-upgrades 適用推奨
コスト内訳
初期費用（1 回のみ）
サーバー機器
20〜50 万円 (新規購入)
(既存転用)
0 円 (社内遊休サーバー利用)
OS / ソフトウェア
0 円 (OSS のみ使用)
環境構築工数
3〜5 日（社内 IT）
ランニングコスト（月額）
電気代（300W 換算）
約 2,000 円/月
保守 IT 工数（1h/月）
約 5,000 円/月
SSL 証明書
0 円 (Let's Encrypt)
合計 (月)
約 7,000 円/月
合計 (年)
約 84,000 円/年
既存サーバー転用の場合、初期コストほぼゼロで導入可能。インターネット接続不要で情報漏洩リスクを最小化。

## Slide 9
opeSchedule 導入提案
管理職向け
コスト試算サマリー
5 年間の総保有コスト（TCO）比較 — 20 名規模、現行 PowerApps との差分
5 年間 TCO 比較（概算）
PowerApps (現行) ライセンス費のみ
360 万円
PowerApps + カスタマイズ開発 1件
460〜560 万円
opeSchedule / AWS (5年)
43〜80 万円
opeSchedule / オンプレ 新規購入
90〜130 万円
opeSchedule / オンプレ 既存転用
42〜62 万円
AWS 構成採用時: PowerApps 比 最大 -83% のコスト削減 オンプレ(転用)採用時: 最大 -88% のコスト削減
※ PowerApps のカスタマイズ外注費・M365 管理工数は含まず。実際の削減効果はさらに大きい可能性があります。

## Slide 10
opeSchedule 導入提案
管理職向け
移行・導入スケジュール
段階的アプローチ — 現行 PowerApps と並行運用し、リスクを最小化
Phase 1
Week 1〜2
環境構築（AWS or オンプレ）
Docker デプロイ + DB 初期化
社内アクセス確認 / SSL 設定
テストユーザー 3〜5 名で試験運用
Phase 2
Week 3〜4
既存 PowerApps データの CSV エクスポート
opeSchedule へのインポート作業
並行運用開始（両システム稼働）
操作マニュアル配布・簡易研修
Phase 3
Week 5〜6
全ユーザーへの切り替え展開
PowerApps へのデータ更新停止
1 週間の安定稼働確認
問題なければ PowerApps ライセンス解約手続き
Phase 4
Week 7〜
PowerApps ライセンス費 削減効果 実現
定期バックアップ運用の確立
監視アラート設定（CloudWatch 等）
四半期ごとの機能要望ヒアリング
→
→
→
並行運用期間を設けることでリスクを最小化。Phase 3 完了後に PowerApps ライセンスを解約し、翌月からコスト削減効果を実現。

## Slide 11
opeSchedule 導入提案
管理職向け
リスクと対策
想定されるリスクと緩和策 — 意思決定前に確認すべき事項
サーバー障害 / 停止
利用者がスケジュールを参照できなくなる
AWS: Multi-AZ RDS + ECS で自動復旧 オンプレ: 定期バックアップ(日次) + 障害時は 管理者が即日復旧。RPO 1 日 / RTO 4 時間目安
セキュリティ侵害
スケジュールデータの漏洩・改ざん
HTTPS 強制 / VPN 限定アクセス Security Group で 443/80 のみ開放 定期的な OS / ライブラリ更新
担当者異動・属人化
保守できる社内エンジニアがいなくなる
コード全量を GitHub で管理 設計書・運用手順書を整備済み Dockerfile で環境再現性を確保
データ移行不備
PowerApps から正しくデータが移行されない
CSV エクスポートで段階移行 並行運用期間（2 週間）で差異チェック ロールバック手順を事前に策定
ユーザー習熟コスト
新 UI への慣れに時間がかかる
運用マニュアル (PPTX) 配布済み 30 分の操作研修で基本習得可能 問い合わせ窓口を IT 担当者に設定
機能不足・要望対応
PowerApps にある機能が一部未実装
REST API 完備で追加機能開発が容易 社内エンジニアが対応可能（Python/React） フィードバック収集サイクルを四半期で実施
リスクレベル: 高（赤）/ 中（橙）/ 低（緑）

## Slide 12
opeSchedule 導入提案
管理職向け
推奨構成と意思決定フロー
組織の状況に応じた最適構成の選択ガイド
導入構成 選択フロー
社内に Linux/Docker を 運用できるエンジニアがいる？
既存の遊休サーバーが 利用可能？
機密データを 社外に出したくない？
YES
NO
YES
NO
YES
NO
オンプレ (既存転用)
初期ほぼ0円 最安構成
オンプレ (新規購入)
初期20〜50万 月額最安
オンプレ (セキュア)
データ社内完結 月額最安
AWS (推奨)
月額~7,600円 管理不要
AWS (代替)
月額~7,600円 IT不要
本プロジェクトの推奨: AWS 構成（月額 ~7,600 円）— IT 担当者の負荷最小・スケールアップ容易・バックアップ自動化

## Slide 13
opeSchedule 導入提案
管理職向け
まとめ・次のアクション
意思決定のポイントと今後の進め方
導入メリット サマリー
1
コスト削減
PowerApps ライセンス費（年 72 万円）を 最大 -88% 削減。5 年で 300 万円以上の差。
2
拡張性
ユーザー数増加でコスト増加ゼロ。 社内エンジニアが機能追加可能。
3
データ主権
スケジュールデータを自社管理。 M365 解約の影響を受けない。
4
機能優位性
ガントチャート・バージョン管理・ 変更ログ機能が標準搭載。
5
移行リスク小
2 週間の並行運用で安全移行。 ロールバック手順も整備済み。
次のアクション（承認後）
Week 1
構成決定（AWS or オンプレ） 予算申請・承認
Week 2
環境構築 + Docker デプロイ テストユーザー選定
Week 3
データ移行テスト + 並行運用開始 マニュアル配布
Week 5
全ユーザー切り替え PowerApps 更新停止
Week 7
安定稼働確認 PowerApps ライセンス解約申請
Month 3
コスト削減効果レポート作成 継続改善ヒアリング
ご承認をいただければ、最短 2 週間でパイロット運用を開始できます。 まずは構成（AWS / オンプレ）の選択をお願いします。